ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ДОГОВОРУ

- Проверка сданных документов. (около 1 недели)

- Предоставление - от председателя генерального плана СНТ.

- От БТИ – после проверки документов предоставление списка каким участкам необходимо исправить документы на землю (это касается тех владельцев у кого старые голубые или розовые свидетельства). Делается через МФЦ. Порядок опишу позже.

- Согласование с бригадиром геодезистов о дате и времени выезда инженера на участок. БУДНИ!!! (через 2 недели минимум)

- Заказ кадастровых выписок на соседей. (выписка готовится около недели). Выписки полученные владельцами участков для себя подойдут и для соседей. Торопиться не нужно.

- Согласование с соседями границ земельного участка – совместно с председателем.

Проводится лично владельцем. Растянется на долго.

- Предоставление геодезистами межевого плана. У всех по разному – около месяца.

- Если все согласования получены и межевой план готов – подача собственником через МФЦ этих документов на регистрацию.

- Получение в МФЦ новой выписки с проведенным межеванием.

Все оформление займет около двух месяцев.

23.08.16